## Slide 1: Projektseminar Bi-Weekly 1
Do. 16.11.2023 – Eric und Yannick

## Slide 2: Was haben wir getan?
Ab dem 02.11.2023
Meeting 03.11
  VCS GitHub
  Kommunikation Discord
  Brainstorming Miro
  Programmiersprache Python
  Projektmanagement Jira
Meeting 07.11
  User Stories kategorisiert
  Ziele und Anforderungen

## Slide 3: Was haben wir getan?
Meeting 09.11 ft. Frau Mahlmann
Fragen
Finale Ziele und Anforderungen besprochen
Ergebnisse
  Eine App für alle Geräte, Funktionalitäten durch Nutzerprofil gegeben
  iPads und Diensthandys werden von OGS gestellt
  Einspielung der Daten von Kindern, Betreuern und Mitarbeitern per Excel-Datei
  Kein Zugriff von Eltern auf die App

## Slide 4: Was haben wir getan?
Meeting 12.11.2023
Jira Workflow angepasst
Frontend
  Erstellung eines Konzepts
  Notfallbutton entfällt
  Gruppenleiter immer fest zugeordnet
  Kinderbezogene Daten nur für Gruppenleiter sichtbar

## Slide 6: Was haben wir getan?
Meeting 12.11.2023
Backend
  NFC
    Nfcpy
    Anmeldung per Auswahl und Eingabe eines Passworts
    NFC-Lesegerät -> Arduino -> Wlan -> Backend -> Frontend
Framework
  Kivy
  Django
Datenbank
  Abhängig vom Framework

## Slide 7: Was werden wir tun?
Provisorische Aufgabenverteilung
Backend
  Chris
  Max
  Alex
Frontend
  Nikita
  Florian
NFC-Umsetzung
  Yannick
  Paul
  Eric
Product Owner
  Yannick

## Slide 8: Was werden wir tun?
Zukünftige Arbeitsschritte
Offene Fragen klären
Ran an die Arbeit
Backend
  Relevante Daten sammlen
  ERM erstellen
  Datenbank aufbauen
Frontend
  https://www.figma.com/de
  Landing-Page erstellen
NFC
  Lösungswege finden
  Möglichkeiten bauen und testen

## Slide 9: Das sind unsere Fragen
An Betreuer
  Nativ oder Web App
  Welches Framework
  Welches Datenbanksystem
An OGS
  Finale Abmeldung der Kinder
  Stimmungsbild der Kinder