## Slide 1: Projektseminar Bi-Weekly 3
Do. 14.12.2023 – Alex und Max

## Slide 2: Backend
Was haben wir getan?
Git-Branch Struktur aufgesetzt/umstrukturiert
Docker für Postgres und Django aufgesetzt
CSV-Import implementiert
Loginsystem implementiert
NFC-Funktion integrieren (in Progress)
Buchen der Räume (in Progress)

## Slide 3: Backend
Was werden wir tun?
NFC-Funktion vollständig integrieren
Raumbuchung und Raumanmeldung implementieren
Nächste Jira-Task verteilen

## Slide 4: Frontend
Was haben wir getan?
Meeting in Altenberge mit päd. Fachkräften und Nachhilfeschülern
Verbesserungsvorschläge erhalten (z.B. mehr Farben und weniger Text nutzen)

## Slide 5: Frontend
Was haben wir getan?
Frames für den Check-In entwickelt
  Choose_room
  Create_activity
  Master_tablet
  Home
  Checked_in
  Checked_out
  Leave_room
  Go_home
  Remove_tablet
  Set_nfc_scan

## Slide 6: Frontend
Was werden wir tun?
Finalisierung der Check-In Frames: Priorität 1 abarbeiten
Priorität 2: Entwicklung der Verwaltungs- und Analysefunktion Frames
Entwürfe für den Abschlussreport entwickeln

## Slide 7: Hardware/Tablet
Was haben wir getan?
Was sollte es sein: NFC Scanner, günstig, vertrauenswürdig
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
Vorschlag: Wandhalterung an Eingängen

## Slide 8: Hardware/Tablet
Was werden wir tun?
Suche nach günstigeren Alternativen (mit NFC Reader am Display)
Test der App mit dem bestellten Tablet
Datenschutzrechtliche Fragen klären
  Welche Hersteller sind okay?
  Cloud oder On-Premise

## Slide 9: Offene Fragen
Wie soll der Abschlussbericht aussehen (Format, Umfang, Gliederung)?
An OGS:
  Wie viele externe Personen bieten gleichzeitig potentiell AGs/Aktivitäten an?
  Bekommen päd. Fachkräfte NFC-Tags? Werden Passwörter benötigt?